| Sección de Datos del Estudiante | Sección de Datos del responsable o Supervisor |
| --- | --- |

| Nombre Completo de Estudiante: Cristopher Rodríguez Fernández | Nombre del Supervisor: Tifanny Miranda Morales |
| --- | --- |
| Número de Identificación: 2 0860 0279 | Cargo que Desempeña: directora |
| Carrera: Ingeniería en Sistemas de Computación | Correo Electrónico: arcangelgabri17@outlook.com |
| Sede: Heredia | Número Telefónico: 8448 3858 |

Nombre del Proyecto: Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Información para la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños

Nombre de la Institución donde realizará el TCU: Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños

Correo Electrónico: crodriguez00279@ufide.ac.cr

Número Telefónico: 6283 7138

Oficio: Estudiante

Estado Civil: Soltero

Domicilio: Barrio San José, Alajuela

# Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Información para la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños

# Descripción del Problema

La Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños es una organización sin fines de lucro ubicada en Birrí, Barrio Jesús de Santa Bárbara, Heredia, Costa Rica, dedicada a brindar apoyo integral a niños en situación de vulnerabilidad. Su misión es proporcionar asistencia en educación, alimentación y bienestar emocional, con el fin de fomentar su desarrollo y mejorar su calidad de vida. Su visión es convertirse en una institución referente en la protección y acompañamiento de menores en riesgo social, promoviendo oportunidades equitativas para su crecimiento. Su propósito social radica en garantizar el bienestar y la inclusión de los niños mediante programas de asistencia, promoviendo valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad social.

A nivel nacional, el país ha experimentado un incremento en el número de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo que impacta directamente a la población infantil. Según el IMAS (2014), durante el último quinquenio, Costa Rica ha visto un aumento en el número de hogares afectados por la pobreza, y el Estado de la Nación (2016) destaca que uno de cada cinco hogares costarricenses se encuentra en esa situación. En respuesta a esta problemática, la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños enfrenta dificultades en el manejo eficiente de la información de los niños atendidos, por lo que la ausencia de un sistema centralizado para el registro y seguimiento de los beneficiarios genera un desorden administrativo, errores en la consulta de datos y una limitada capacidad para la toma de decisiones estratégicas. Esta deficiencia afecta la planificación y ejecución de programas, dificultando la optimización de los recursos y la mejora de la calidad del servicio brindado.

# Objetivo General

Implementar un sistema de gestión de información para las mejoras en la administración de datos correspondientes a la población infantil atendida, en la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños.

# Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales que sean prioritarios, para la realización y funcionamiento óptimo del sistema.

- Desarrollar un sistema que permita tanto el almacenamiento como la consulta de datos, de una manera fácil y accesible.

- Elaborar un manual de usuario detallado, que permita el uso del sistema por parte del personal administrativo.

# A Quién Beneficiará el Proyecto

# Beneficiarios directos: sería el personal administrativo de la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños, quienes utilizarían el sistema para gestionar la información de manera fácil y accesible.

# Beneficiarios indirectos: serían los niños atendidos por la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños, quienes se beneficiarían al mejorar el proceso de consulta en la información, para el óptimo seguimiento de sus necesidades dentro de la Asociación.

# Estrategia y Pertenencia de Solución:

# Se analizarán cuales son los aspectos importantes a tomar en cuenta para la realización del sistema de gestión de información, de acuerdo a las necesidades educativas de la Asociación San Gabriel Formación y Cuido de Niños.

# Se tomará la información necesaria en base al expediente informativo de cada uno de los beneficiarios de la Asociación, para así poder ingresar los datos al sistema en desarrollo; al mismo tiempo, que se realizarán pruebas en el ya mencionado sistema para la verificación de su óptimo funcionamiento.

# Se elaborará un manual de usuario en forma detallada, donde se le explique al personal administrativo de la Asociación el uso y manejo de la información en el sistema desarrollado.

# Proyección de Tiempo

| Actividad | Descripción de actividad | Horas de inversión por actividad |
| --- | --- | --- |
| Actividad 1 | Analizar los aspectos que se tomarían en cuenta para la realización del sistema, donde abarque: - Consulta con el encargado que, en el momento de iniciar el proyecto, tenga acceso a la información de los beneficiarios de la Asociación, para ver qué datos considera que sean necesarios incluir en la realización del sistema. - Visualización de los expedientes de algunos beneficiarios de la Asociación, con el fin de recolectar información que se pueda considerar a la hora de ingresar los datos al sistema que se desarrollará. - Observación del contexto en base a las necesidades educativas que presentaría la comunidad educativa de la Asociación, en el momento que se iniciaría el proyecto. | 16 horas (repartidas en 2 días) |
| Actividad 2 | Crear el sistema que se va a desarrollar para el almacenamiento y consulta de datos de la Asociación, donde se tomará en cuenta: - Elección de tecnologías de Front-End y Back-End a implementar para el desarrollo del sistema. - Designación de un motor de base de datos que sea capaz de almacenar la información con la que se crearía el sistema. - Visualización del entorno o ambiente de producción con el que se llevaría a cabo el sistema. - Elaboración del sistema de gestión de información, que sería utilizado para beneficio de la Asociación. | 80 horas (repartidas en 10 días) |
| Actividad 3 | Ingresar los datos al sistema que se desarrollará, con el fin de lograr un manejo óptimo de la información. | 32 horas (repartidas en 4 días) |
| Actividad 4 | Elaborar el manual de usuario propuesto, que sería utilizado por el personal administrativo de la Asociación, donde se tomaría en consideración: - La información básica del sistema que se desarrollará. - Las instrucciones acerca de cómo realizar, tanto la consulta, como el ingreso y cambios en la información del sistema que se desarrollará. | 22 horas (repartidas en 3 días, donde cumpliría dos días de 8 horas y un día de 6 horas) |